Tech Mod 科技模组设计文档

面向 Minecraft Forge 1.20.1 的工业科技、能源、材料与自动化路线

# 1. 设计目标

Tech Mod 的目标不是一次性堆出大量空注册内容，而是把每个新增内容做成可使用、可扩展、资源完整、行为明确的模块。每个方块和机器都必须拥有独立类、模型、贴图、语言、配方和测试路径。

所有方块后续都使用单独 class，注册类只负责接线。

新增物品必须有贴图、模型、语言和至少一个真实用途。

机器系统围绕 Forge Energy、物品处理、可升级自动化逐步展开。

开发节奏按阶段推进，避免出现大量紫黑贴图或没有功能的注册项。

# 2. 核心时代线

| 阶段 | 主题 | 核心内容 | 进入下一阶段条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 | 手工科技 | 科技工作台、基础零件、专属配方入口 | 工作台 UI、基础配方、贴图全部稳定 |
| 阶段 2 | 燃煤/蒸汽 | 燃煤发电机、基础粉碎机、电炉 | 形成发电到加工的最小闭环 |
| 阶段 3 | 电力时代 | 线缆、电池、储能方块、机器能量槽 | 机器能相邻供电并显示能量 |
| 阶段 4 | 自动化 | 管道、过滤器、自动输入输出、红石控制 | 能搭建自动矿物处理线 |
| 阶段 5 | 高级材料 | 合金炉、压缩机、硅片、电路等级 | 高级机器需要多步骤材料链 |
| 阶段 6 | 高能科技 | 太阳能阵列、反应堆、量子核心、终局制造 | 玩家拥有长期追求目标 |

# 3. 机器体系

## 3.1 基础机器

燃煤发电机：燃料转 FE，早期电力来源。

矿石粉碎机：矿石或原矿变粉末，提供双倍矿物处理入口。

电力熔炉：消耗 FE 完成烧炼，比原版熔炉更快。

压缩机：粉末、板材、晶圆等中级材料加工。

合金炉：钢、青铜、电工钢、钛合金等高级材料来源。

## 3.2 高级机器

电路打印机：制造基础/高级/精密电路板。

自动装配机：按模板自动合成科技配方。

采矿钻机：消耗大量能量自动采集矿物。

化学反应器：处理液体、晶体、硅片和高级材料。

多方块反应堆：高风险高产出的终局能源系统。

# 4. 能源系统

能源使用 Forge Energy。第一版不直接做复杂电网，先让每台机器拥有自己的能量存储，并支持相邻方块供电。线缆、电池、储能阵列在后续阶段逐步加入。

基础线缆：便宜、传输低。

铜线缆：中等传输，作为早期主力。

金线缆：高传输，成本更高。

超导线缆：终局传输，无损耗或极低损耗。

储能单元：从小电池盒升级到大型储能阵列。

# 5. 材料与配方链

材料链要服务玩法，而不是单纯增加物品数量。每个材料都应连接到机器、升级、线缆或阶段解锁。

基础材料：铜线、铁板、齿轮、硅片、基础电路板。

矿物材料：锡、铝、铅、银、钛、铀。

加工链：矿石 -> 粉碎 -> 粉末 -> 洗矿 -> 精矿 -> 熔炼。

副产物：粉碎铜矿可少量获得金粉，粉碎铁矿可少量获得镍粉。

合金：钢、青铜、电工钢、钛合金。

# 6. 自动化系统

机器六面输入/输出配置。

物品管道支持抽取、插入、过滤和优先级。

红石控制支持始终运行、红石启用、红石禁用。

机器升级支持速度、能耗、容量、并行处理。

物流网络后期支持自动合成和库存请求。

# 7. 第一阶段：科技工作台

科技工作台是模组入口。第一阶段不追求复杂系统，而是把基础结构搭好：独立方块类、方块实体、菜单、客户端屏幕、贴图、语言和可堆叠可放置的方块物品。

TechWorkbenchBlock：负责方块交互、打开界面、创建方块实体。

TechWorkbenchBlockEntity：保存方块状态，并作为菜单提供者。

TechWorkbenchMenu：服务端容器结构，先接入玩家背包，后续加入专属合成槽。

TechWorkbenchScreen：客户端界面，后续替换成纹理 GUI 并显示专属槽位。

注册规范：TechMod 只注册方块、物品、方块实体、菜单和创造栏，不把行为堆在注册类里。

# 8. 开发规范

每个方块单独 class，后续机器方块也必须如此。

每个机器至少包含 block、block entity、menu、screen 四层结构。

每个新增资源必须同步 blockstate、block model、item model、texture、lang。

新增注册项前先做贴图和模型，禁止先注册一堆不可见内容。

每个阶段完成后再进入下一阶段，避免系统半成品互相污染。

# 9. 短期任务清单

完成科技工作台自定义 GUI 的基础显示。

加入工作台专属 3x3 或扩展合成槽。

新增第一批真实零件：铜线、铁板、齿轮、基础电路板、硅片。

为每个零件制作贴图、模型、语言和配方。

准备燃煤发电机的方块类、方块实体和能量接口设计。